公开招标文件

招标项目编号：CZD20191111-1

招标项目名称：牡丹和府项目进户门采购、安装工程

招标人名称：常州达辉建设有限公司

常州市常招招标有限公司

二〇一九年十一月

目  录

招标公告………………………………………………3-4

第一章  总  则………………………………………5-13

第二章  投标文件的组成………………………………14

第三章  招标项目及技术要求…………………………15-20

第四章  合同主要条款………………………………21-29

第五章  评标细则………………………………………30

第六章   附  件………………………………………31-37

友情提醒 …………………………………………………38

牡丹和府项目进户门采购、安装工程公开招标公告

编号：CZD20191111-1

常州市常招招标有限公司受常州达辉建设有限公司的委托，现就牡丹和府项目进户门采购、安装工程进行公开招标采购，有关事项公告如下：

一、项目名称：牡丹和府项目进户门采购、安装工程

二、项目编号：CZD20191111-1

三、项目概况

1.工程地点：常州市新北区。

2.质量等级要求：一次性验收合格。

3.工期：进户门进场时间1#楼2020年6月1日，结束时间9月1日，3#、4#、5#、6#进场时间2020年3月1日，结束时间7月1日；地点：采购人指定地点。

4.本次招标范围：进户门采购、安装（工程量清单及图纸范围内全部工作内容）。

四、投标人资格条件

本招标工程共划分成1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：

| 标段 序号 | 标段内容 | 标段面积（㎡） | 税前控制价 （元） | 投标人资质类别、等级 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牡丹和府项目进户门采购及安装工程 | / | 736000 | 1、营业执照：含钢制防火门制造、加工及安装资质要求2、权威专业机构出具的材料检验报告 3、提供防火门的3C认证书（提供复印件，原件开标备查）注：原件无法提供至现场的需提供复印件，复印件需加盖生产商以及投标人的公章。 | 配备一名项目负责人，必须为本单位正式员工并提供2019年8月-10月社保证明； |

# 4.1 本次招标不接受联合体投标。

# 4.2 本项目采用资格后审。

# 4.3 其他条件：

# （1）投标人不得存在下列情形之一：①为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；②与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；⑤因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；⑥投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的；⑦不符合法律、法规规定的其他条件。

# （2）提供至少一份自2016年10月1日以来（以合同签订时间为准）完成的单项合同金额58万元及以上的类似工程业绩证明材料（投标文件中提供合同复印件并加盖公章，原件或公证件带至开标现场核查，否则视为无效响应）。

五、报名及招标文件领取的时间和地点

报名及招标文件领取时间：2019年11月 11日起

招标文件售价：人民币伍佰元整（开标时缴纳）

招标文件发售地点：符合条件的投标人自行下载，并按要求编制投标文件

六、投标保证金

投标保证金数额：人民币壹万肆仟元整

收款单位：常州达辉建设有限公司

银行账号：01077012010000018943

开户银行：江南农村商业银行常州新北支行

投标保证金到帐截止日期：2019年11月 20日

投标保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）

*投标人必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。

七、现场勘查及标前答疑

1.投标人自行踏勘现场。

2.标前答疑：

投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2019年 11月16日11:00（北京时间）前以书面形式递交至常州市常招招标有限公司。

八、投标文件提交及开标信息

投标文件提交时间：2019年 11月22日13:30-14:00（北京时间）。

投标文件提交截止暨开标时间：2019年11月 22日14:00（北京时间）。

投标文件递交地点暨开标地点：常州市常招招标有限公司（常州市钟楼区中凯大厦8楼）

九、说明

招标文件售后一概不退。投标人递交的投标文件概不退还。一经报名，投标人不得更改单位名称。

十、联系方式

代理机构联系人：汤工

联系电话:15961192741

地    址：常州市钟楼区中凯大厦8楼

网    址：http://www.czczzb.com    邮    箱： a13656119922@163.com

招标人名称：常州达辉建设有限公司

常州市常招招标有限公司

2019年11月11日

第一章    总     则

1.招标方式

# 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。

4.招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为招标文件的组成部分。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

5.招标文件的补充、澄清、更正

5.1 代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.2 投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件后，按规定时间以书面形式递交至招标代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。

5.3 招标人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或更正。

5.4 招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

5.5 所有有关招标文件的补充、澄清、更正将在常州市常招招标有限公司网站公告。上述内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由投标人自行关注并获取。

6.投标人的义务

6.1 投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目的内容。

6.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3 投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

6.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。

7.投标报价

7.1本工程投标报价采用全费用单价，投标报价包括但不限于按本招标文件要求完成进户门安装所需的人工、材料（主辅材、五金、配件、门锁）、机械、运输费、二次搬运费、门框四周灌浆、塞缝、检测费、成品保护、现场经费、各种管理费、利润、税金、包验收通过等全部费用，结算时不作调整。

7.2 投标人应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整而引起的价格调整风险。

7.3 因设计变更引起工程项目发生变化的单价，按如下结算原则：

7.3.1 投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的全费用单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由分包人提出适当的变更价格，经承包人审定后执行；

7.3.2 变更增加材料，如未经承包人审核而分包人擅自采购并使用的，结算时承包人不予结算；

7.3.3 所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，逾期不得补报且不得累计补签，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则承包人不予签认；

7.3.4 工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，承包人不予签认。

7.4 代理机构反对盲目压低报价。

7.5 投标报价的编制要求：

7.5.1投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价的优惠让利，投标人对投标报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的全费用单价中。

7.5.2投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

7.5.3工程量清单项目的特征描述确定全费用单价（当施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致时，以工程量清单项目特征描述为准）。全费用单价中应考虑投标文件中要求投标人承担的风险费用。

7.5.4除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。

7.5.5本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，应在推荐品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供推荐品牌的材料（设备），应注明投标人所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），未注明上述信息的，视为投标人同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地，但材料（设备）价格不予调整。因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标人在投标报价时综合考虑。中标后，投标人不得因此提出价格调整的要求。代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.5.6投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。

7.5.7本工程使用的材料均由分包人采购。质量须达到国家现行验收规范及设计要求。分包人须按照要求提供设备和材料，所有设备材料进场前必须经监理单位、建设单位、承包人认可并抽查合格方能进场，一旦发现未经监理单位、建设单位、承包人认可而擅自使用，则材料清退出场并承担相关损失。

7.6投标总价或投标单价高于控制价的作无效标处理

8.投标文件的组成

详见第二章《投标文件的组成》

9.投标保证金

9.1 投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标人须按规定从投标人账户缴纳。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效。

9.2 未中标人的保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

9.3 中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

9.4 投标人出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：

9.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

9.4.2 中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；

9.4.3 中标人无正当理由拒绝签订合同或者由于投标人的原因导致中标无效的；

9.4.4 投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

9.4.5 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；

9.4.6 法律法规认定的其他情形。

10.投标文件的制作

10.l 投标人应提交投标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘或U盘”（光盘或U盘中含全套正本投标文件，必须包括清单报价excel版）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.2 投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章。

10.3 投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章，并由法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。

10.4 本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

11.投标文件的有效期

投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.投标文件的密封

投标文件正本和副本均应当密封，电子光盘或U盘应当单独密封，所有封袋上都应当加盖投标人公章。

13.投标文件递交截止时间及地点

投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件递交至招标公告中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将不予接收。

投标人在递交投标文件时须提供有效的法定代表人（或代理人）身份证原件，未提供的，代理机构不接收其投标文件。

14.投标文件的修改和撤回

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构。

投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并应在封袋上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

15.开标

15.1 代理机构按招标公告中规定的时间、地点主持开标活动。

15.2 投标人参加开标会的应由法定代表人（或委托代理人）携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。如不能提供有效证明或不参加开标会的，则视为自动放弃投标，其投标文件不予受理。

15.3 开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

15.4 招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。代理机构对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

16.评标委员会

16.1 开标后，代理机构将组织评标委员会进行评标。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

16.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

16.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

16.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

16.2.3 对投标文件进行比较和评价；

16.2.4 推荐或确定中标候选人；

16.2.5 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

16.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

16.3.2 按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

16.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

16.3.4 负责评标报告的起草；

16.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

16.3.6 配合代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。

17.评审内容的保密

17.1 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

17.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.3 在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

17.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

18.对投标文件的审查

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

18.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定对投标文件中的资格证明文件进行审查。

18.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

18.3 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

18.3.1 投标人未通过报名或者投标人名称与报名信息发生实质性改变的；

18.3.2 未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

18.3.3 投标文件未按规定胶装、密封、签字、盖章的，电子光盘或U盘未提供或未单独密封的；

18.3.4 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的。（查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（http://www.jscredit.gov.cn/index.htm）网站的相关主体信用记录）。

18.3.5 未按要求提供带“*”项材料的；

18.3.6 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

18.3.7 投标文件材料所述情况和所附相关资料不符的；

18.3.8 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

18.3.9 投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

18.3.10投标人的投标税前总价或单价高于招标控制价清单的；

18.3.11 改变招标文件提供的工程量清单（包括清单中项目名称、项目特征、计量单位、工程量）；

18.3.12 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

18.3.13 招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；

18.3.14 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

18.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

18.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.4.5 不同投标人的投标文件相互混装；

18.4.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.投标的澄清

19.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

19.2 评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

19.3 投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

19.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

19.4.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

19.4.2 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

19.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，其投标保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 5 投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

19.6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

20.废标条款

20.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

20.4 因重大变故，采购任务取消的。

21.评审、定标方法

21.1 本项目采用最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价（税前价）最低的投标人为中标候选人的评标方法，评标结果按投标报价（税前价）由低到高顺序排列，投标报价（税前价）相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

21.2 招标人授权评标委员会直接确定中标人。

22.中标结果及公示

22.1 代理机构将中标结果在常州市常招招标有限公司网站上予以公告。公告期限为3个日历日。

22.2 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

22.2.1 提供虚假材料谋取中标的；

22.2.2 向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

22.2.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

22.2.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

22.2.5 与招标人或者其他投标人恶意串通的。

22.2.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

22.2.7 不符合法律、法规的规定的。

22.3 投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该投标人进行相应的处罚。

未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。如有参加投标的投标人提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标人不承担任何责任。

23.中标通知书

23.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

23.2 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。

23.3 代理机构及招标人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

24.履约保证金

24.1投标人应在开标前向招标人缴纳投标保证金，在开标结束后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

24.2履约保证金在单位工程竣工验收合格后5日内凭收据及总承包人、合约部签署意见后无息退还。

25.代理机构服务费

25.1 服务费按照中标价的0.45%收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至招标代理机构的账户。

收款单位：常州市常招招标有限公司

银行账号：1138000000000054

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市九龙支行

25.2 中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

25.3 评委费由中标人按实支付给招标代理机构。

26.合同的签订

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

26.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.3 签订合同后，中标人不得转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.4 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

26.5 中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权追究其违约责任，同时招标人有权与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

第二章  投标文件的组成

一、资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（投标文件中提供的材料均需加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按备注要求将原件或公证件携带至开标现场备查。）

*1.投标函

*2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，营业执照：含钢制防火门制造、加工及安装资质要求（提供复印件，原件开标备查）

*3.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）

*4.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）（必须为本单位正式员工并提供开标前3个月（2019年6月至8月）社保缴费证明）（如果有授权委托情况的，必须提供）

*5.投标保证金单据

*6.配备一名项目负责人，必须为本单位正式员工并提供2019年8月-10月社保证明

*7.提供至少一份自2016年10月1日以来（以合同签订时间为准）完成的单项合同金额58万元及以上的类似工程业绩证明材料（投标文件中提供合同复印件并加盖公章，原件或公证件带至开标现场核查，否则视为无效响应）

*8提供防火门的3C认证书；（提供复印件，原件开标备查）

*9提供防火门权威专业机构出具的材料检验报告（检测报告需提供复印件，原件开标备查）

注：第2、8、9条原件无法提供至现场的需提供复印件，复印件需加盖生产商以及投标人的公章。

二、价格及有关商务部分材料

*1.开标一览表

*2.投标总价及工程量清单报价表

三、技术部分材料

1.投标人简介

2.施工组织设计

*3.偏离表

4.其他评审相关资料

四、说明

1.上述带“*”条款投标人必须在投标文件中提供，否则将作为无效投标处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。

2.对本章所有的格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3.投标文件需按本章要求进行编制，同时提供评分索引表。

第三章  采购项目及技术要求

一、项目内容

本项目是牡丹和府项目进户门采购、安装工程，项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

1.工程地点：招标人指定地点。

2.工期：进户门进场时间1#楼2020年6月1日，结束时间9月1日，3#、4#、5#、6#进场时间2020年3月1日，结束时间7月1日；地点：采购人指定地点。工期不得延期。如延误工期，则按延误合同工期的天数承担5000元/天的逾期违约金。竣工日期经建设单位、承包人、监理单位验收通过，以分包人送交竣工验收报告的日期为准；如工程整改后通过竣工验收的，实际竣工日期以分包人整改后提请建设单位、承包人、监理单位的验收的日期为准。

3.工程承包范围：进户门采购、安装（工程量清单范围内全部工作）

内容）。

二、工程量清单及技术要求

（一）工程量清单

| 牡丹和府项目进户门采购、安装工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：牡丹和府门窗 |  | 标段：牡丹和府房建筑安装工程 |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 税前单价 | 含税单价 |  |  |  | 税前合价 |  |
| 一 | 1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门【乙级防火入户门(电子对讲安全防卫门)FHM乙1122(洞口尺寸1100*2200);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】 | 樘 | 92.00 | 2000 | 2180 |  |  |  | 184000 |  |
| 2 | 防盗门【电子对讲安全防卫门HM1122(洞口尺寸1100*2200);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】 | 樘 | 46.00 | 2000 | 2180 |  |  |  | 92000 |  |
| 二 | 3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门【钢质入户门HM1222(1200*2250);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】 | 樘 | 104.00 | 2000 | 2180 |  |  |  | 208000 |  |
| 三 | 4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门【乙级防火入户门FM乙1122(洞口尺寸1100*2200);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】 | 樘 | 96.00 | 2000 | 2180 |  |  |  | 192000 |  |
| 四 | 5#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门【乙级防火入户门FHM乙1223(1200*2300);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】 | 樘 | 6.00 | 3000 | 3270 |  |  | 18000 |  |
| 2 | 防盗门【钢质入户门HM1224(1200*2400);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】 | 樘 | 4.00 | 3000 | 3270 |  |  | 12000 |  |
| 五 | 6#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门【乙级防火入户门FHM乙1223(1200*2300);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】 | 樘 | 6.00 | 3000 | 3270 |  |  | 18000 |  |
| 2 | 防盗门【钢质入户门HM1224(1200*2400);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】 | 樘 | 4.00 | 3000 | 3270 |  |  | 12000 |  |
| 六 | 税前合价 |  |  |  |  |  | 736000 |  |  |
| 七 | 税率 |  |  |  |  |  | 9% |  |  |
| 八 | 含税合价 |  |  |  |  |  | 802240 |  |  |
| 备注：含门框灌浆等费用，投标人在投标时应自行考虑施工中可能发生的所有费用，费用不另行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术要求

1.技术、验收标准及相关规范（包括但不限于）：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《防火门国家标准》GB12955-2015

《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763.1-2001

以上国家、行业、企业其他的有关标准及规范有更新或矛盾，以最新，较高标准执行。

2.进户门（防火、防盗安全防卫门）

（1）洞口尺寸详见图纸，防盗门净疏散宽度不小于900。

（2）需符合GB12955-2008《防火门通用技术条件》及其他相关国家、行业的规范。

（3）传热系数复合设计要求，空气声计权隔声量不小于25dB。

（4）门框与门扇的搭接宽度不小于12mm。门扇厚度不小于70mm。

（5）钢板材质：门框厚度2.0mm；门板厚度（外板、内板）1.0mm。

（6）填充材料:填充耐高温门芯板（甲、乙级要求），并应经国家认可的授权检测机构检验达到国标规定的燃烧性能要求及规定的产烟毒性分级要求。

（7）表面处理：表面涂刷油漆，颜色样式见样门确定。

（8）五金要求：满足B12955-2008《防火门通用技术条件》之相关要求。

其中：A、入户门的铰链应为3个。铰链厚度及耐火时间满足规范要求。

- 锁具要求：门锁应是防火锁，门框与门扇间的锁闭点数为6个。主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，锁具应是B级锁，配备防盗钥匙六把和装修钥匙二把。

- 防火猫眼。

3.进户门（乙级、防盗门）

（1）洞口尺寸详见图纸，防盗门净疏散宽度不小于900。

（2）乙级防盗门，需符合GB17565-2007《防盗安全门技术通用条件》及其他相关国家、行业的规范。

（3）传热系数复合设计要求，空气声计权隔声量不小于25dB。

（4）门框与门扇的搭接宽度不小于12mm。门扇厚度70mm。

（5）钢板材质：门框厚度2.0mm；门板厚度（外板、内板）1.0mm。

（6）填充材料:蜂窝板。

（7）表面处理：表面涂刷油漆，颜色样式见样门确定。

（8）五金要求：锁具满足GB17565-2007《防盗安全门技术通用条件》及GA/T73-94《机械防盗锁》的要求。

其中：A、入户门的铰链应为3个，铰链厚度满足规范要求。

B、锁具要求：框与门扇间的锁闭点数为6个。主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，锁具应是B级锁，配备防盗钥匙六把和装修钥匙二把。

C、猫眼。

4.进户门材料及品牌推荐

| 序号 | 类 别 | 名 称 | 品牌推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门品牌 | 进户门 | 盼盼、王力、步阳 |

（1）、招标文件(含工程量清单)中提供材料推荐品牌的，应在推荐品牌范围内自行选择并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价；投标报价时报价表中应注明投标人所选择的材料的品牌，未注明上述信息的，视为投标人同意由需方选择相应材料的品牌，但材料价格不予调整。

（2）、如投标人对招标文件(含工程量清单)推荐材料选择自选品牌的，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于可选品牌相对应的要求,但应在使用前向招标人提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经招标人认可后方可使用，没有得到招标人书面认可的推荐品牌一律不予接受。

（3）、中标人在开工前需按招标人要求提供进户门样品，经招标人认可后方能用于本工程,没有得到招标人书面认可的一律不予接受，投标报价不随样品的花纹、颜色、样式等改变而调整。

（4）、进户门面板的颜色、花纹见下图，详见甲方提供的小样。

看样地址：常州市新北区新桥大街牡丹珑庭1917室查看。

（5）、如投标人拟在推荐品牌外自行选择品牌，自选品牌应与推荐品牌在同一档次上，且性能、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于推荐品牌的要求；提供权威机构的专家论证证明（新北区招标办专家库人员3名以上单数）及甲方证明；以上相关证明原件开标时备查。

5.进户门参数

|  | 乙级防盗入户门 | 乙级防火防盗入户门 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 钢制 |  |
| 门洞尺寸 | 详见图纸 |  |
| 规范 | GB17565-2007《防盗安全门技术通用条件》及其他相关国家、行业的规范。规范有更新或矛盾，以最新，较高标准执行。 | GB12955-2008《防火门通用技术条件》及其他相关国家、行业的规范。规范有更新或矛盾，以最新，较高标准执行。 |
|  | 传热系数符合设计要求，空气声计权隔声量不小于25dB |  |
| 门扇厚度 | 70mm |  |
| 搭接 | 门框与门扇的搭接宽度不小于8mm | 门框与门扇的搭接宽度不小于12mm |
| 门框材质厚度 | 2mm | 1.5mm |
| 门板厚度 | 1mm | 0.8mm |
| 填充材料 | 聚氨酯发泡 | 无机发泡氧化镁珍珠岩 |
| 钢板材质 | 锌合金板 |  |
| 底槛 | 与门一致 |  |
| 表面处理 | 木纹转印 |  |
| 五金 | 单开入户门铰链不少于3个，子母门铰链不少于6个。铰链厚度不小于3mm，材质为304不锈钢。 |  |
| 锁具 | 框与门扇间的锁闭点数不少于10个。主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，锁具应是 C级锁，配备防盗钥匙六把和装修钥匙二把。 | 防火琐具。主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，锁具应是 C级锁，配备防盗钥匙六把和装修钥匙二把。 |
| 猫眼 | 防盗猫眼 | 防火猫眼 |

附件（门洞尺寸）

| 门洞尺寸 | HM1122（乙级防盗门） | FHM乙1122(乙级防火门） | HM1222（乙级防盗子母门） | HM1224（乙级防盗子母门） | FHM乙1223(乙级防火子母门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 46 | 92 |  |  |  |
| 3# |  |  | 104 |  |  |
| 4# |  | 96 |  |  |  |
| 5,6# |  |  |  | 8 | 12 |
| 总计 | 46 | 188 | 104 | 8 | 12 |

注：以上均为图纸上标注的门洞尺寸，实际以现场为准。

三、报价说明

本工程投标报价采用全费用单价，包含但不限于按本招标文件要求完成进户门安装所需的人工、材料（主辅材、五金、 配件、门锁）、机械、运输费、二次搬运费、门框四周灌浆、塞缝、检测费、成品保护、现场经费、各种管理费、利润、税金、包验收通过等全部费用，结算时单价不随工程量的增减而调整，工程量按经审定合格的工程量结算。

四、质量要求及验收标准

1.质量要求：一次性验收合格。如因分包人自身原因未达到工程质量要求，则分包人必须返修整改到承包人要求的质量标准，并按合同价的5%支付违约金。

2.验收标准:分包人送货到施工现场后，必须经建设单位、承包人确认后方可安装。对使用的材料，分包人需按技术标准的规定、建设单位样品要求供应，建设单位、承包人组织有关单位对主要指标进行抽检。建设单位、监理单位及承包人在进户门生产期间将进行跟踪检查，并有权委托质监等部门进行抽验，防止分包人恶意低价竞争，造成工程材料以次充好。对工程材料以次充好的，建设单位、承包人和监理单位有权退货，对不合格的材料责成分包人退换，由此造成的一切损失由分包人负责。产品进场，建设单位、监理单位及承包人按照相关技术标准进行抽检，其费用由分包人承担，若发现不合格，全部退货并要支付合同价5%的违约金及追加一次破坏性试验，其费用仍由分包人承担并承担其它损失。

3. 验收标准、方法 ：（1）验收标准：按该产品的国家标准验收，如该产品无国家标准的则按行业标准或己经主管部门备案的企业标准验收。（2）对验收不合格产品，分包人应及时调换，由此增加的费用自理。（3）所有产品核对无误后，需供建设单位、承包人、分包人 、监理单位在验收交接单上签字认可。（4）分包人必须提供生产许可证、立品检验报告、信誉卡、售后服务卡等相关资料。

五、成品保护、工程保修

1.进户门的成本保护由分包人负责保护至工程竣工验收交付。

（1）保修期贰年。在保修期内，当分包人接到建设单位或物业维修通知后，必须在2小时内到现场免费提供配件并免费维修（业主造成的除外），超过2小时，建设单位或者物业自行维修，维修费在保修卡中抵扣支付。

（2）进户门一年内由于产品质量原因被撬、被盗造成业主家庭财产损失的，由分包人承担。

六、付款方式

（一）门框、门全部安装结束后,90日内付至签约合同价的30%；

（二）单项工程验收合格及资料归档承包人后,90日内付至签约合同价的50%；

（三）单项工程竣工验收合格且审定后90日内付至审定价的70%（分包人在领取工程结算款时应提供审定价剩余全额发票，）；

（四）余款（除按审定价3%留存的保修金外）在工程竣工验收合格并审定壹年后90日内付清(无息)；

（五）保修金待保修期满后90日内结清（无息）；

（六）货款支付形式包括支票、转账支票、银行承兑汇票等。

（七）履约保证金在工程竣工后5日内凭收据及合约部、项目部签署意见后无息退还；

（八）分包人同意承包人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，分包人需提供合规的增值税专用发票，工程审定后第一次付款需按审定价提供所有尾款增值税专用发票。若分包人延迟或拒绝提供发票，承包人有权延迟或拒绝付款，承包人不承担逾期付款违约责任；

（九）分包人在领取工程计量款时应出具合规的增值税专用发票，税率如遇政策性调整，则结算时相应调整税后价。

（十）以上合同中约定的各付款时间节点承包人付款的前提条件为业主方按照合同约定支付了承包人相应工程款，若业主方迟延支付进度款项的，承包人有权相应延期付款而不承担延期付款的违约责任。

七、其他要求

1.分包人在施工过程中造成的安全事故由分包人承担。

2.分包单位须配合对讲系统的安装。

3.分包人应严格安装合同约定及招投标文件进行供货、安装及验收，并对其质量负责。提供生产许可证、产品检验报告、信誉卡、售后服务卡等相关资料。材料性能及技术指标应达到招标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

4.分包人应根据设计及现场实际情况负责进户门尺寸、安装方式、开启方向等技术问题，如由此造成的损失由分包人承担。

5.分包人应在货物到达工地前3天通知招标人推动场地，并负责成品保护，保护期间发生损失，分包人自费予以修复。成品保护至工程竣工验收交付。

6.分包人须做好文明施工、安全生产，协调处理好相关单位的关系，服从招标人管理，施工用水电费用由施工单位承担。

7.分包人应保持路面清洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在招标人要求的时间内不处理干净的，则由招标人组织人员进行清理，相关费用由分包人承担。

8.分包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由分包人承担。

9.分包人必须遵守招标人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括招标人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），分包人如不执行上述各类文件，视为违约。但会议纪要内容不得作为结算依据，需按招标人要求另行办理签证手续。

10.分包人不得以任何理由拒绝招标人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则将按相应工作内容造价的5%（并不少于5千元/次）向招标人支付违约金。

11.分包人开工后不得以其它任何理由停工怠工影响工期或要求提高结算价格,否则以分包人违约处理,一切后果由分包人方承担,并承担招标人因此造成的误工及相关损失。

12.合同一经签订，单方违约按合同金额10%承担违约金。

第四章  合同主要条款

第一部分 协议书

承包人(全称)：常州达辉建设有限公司

分包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  牡丹和府项目进户门采购、安装工程 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：牡丹和府项目进户门采购、安装工程

2、工程地点：常州市新北区

3、资金来源：自筹

4、工程承包范围：进户门采购、安装（工程量清单及图纸范围内全部工作内容）

二、工期要求

1、进户门进场时间1#楼2020年6月1日，结束时间9月1日，3#、4#、5#、6#进场时间2020年3月1日，结束时间7月1日；地点：采购人指定地点。分包人因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担5000元/天的逾期竣工违约金。

2、竣工日期以工程竣工经验收通过，分包人送交竣工验收报告的日期为准；如工程按承包人要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为分包人整改后通过竣工验收的日期。

三、质量标准：一次性验收合格

四、签约合同价与结算方式

1、签约合同价：人民币(大写)：                  (￥            元)。其中税金（大写）：￥                元 （税率：  %），税前价：￥               元

备注：详见附件投标报价表

- 结算方式：本合同采用全费用单价合同，包含但不限于完成进户门安装所需的人工、材料（主辅材、五金、 配件、门锁）、机械、运输费、二次搬运费、门框四周灌浆、塞缝、检测费、成品保护、现场经费、各种管理费、利润、税金、包验收通过等全部费用，结算时单价不随工程量的增减而调整，工程量按经审定合格的工程量结算。

五、组成分包合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、分包人的报价书

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件

8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

六、本协议中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期以内承担保险责任。

八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

九、合同的生效

合同的订立时间：    年    月   日

本合同双方约定签字盖章后生效。

第二部分   通用条款 （略）

第三部分   专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：本协议书、中标通知书、投标书及其附件 、本合同专用条款、本合同通用条款、施工图纸、标准、规范及有关技术文件、技术要求。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。

2、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

2.1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用	＼	语言

2.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：＼

2.3分包工程适用的工程建设标准 ：满足《GA/T72-2005 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件》、《GB17565-2007防盗安全门通用技术条件》 及其他相关技术规范要求。人户门满足 GB12955一2008《防火门通用技术条件》及其他相关国家、行业的规范。

以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

3、图纸

3.1承包人向分包人提供图纸的日期：   年  月  日；承包人向分包人提供图纸的套数：       /

3.2 承包人委托分包人进行深 化施工图设计的委托范围及费用承担 ：    /

3.3 复制、重新给制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担  /

3.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：	/

二、三方一般权利和义务

1、建设单位现场负责人 ：

姓名：         职称：

2、承包人建造师

姓名 ：        职称：

3、分包人项目负责人

姓名 ：        职称：

4、承包人的工作

4.1 向分包人提供施工场地个施工所需的证件、批件的名称和完成时间：/

4.2 总包人为本分包工程的实施提供机械设备和（或）其他设备（如有时），及费用承担：

4.3 约定承包人应做的其他工作： 施工过程中由承包人提供水源和电源接驳点，分包人自行装表计量支付，水电费用己含在投标报价中，由分包人自理。

5、分包人的工作

5.1 需完成的设计内容和提交时间 ：   /

5.2分包人应在本合同签订生效后10天内向承包人和发包单位提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：按承包人和建设单位要求提交。

5.3 己完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由分包人承担

三、工期

工期约定：本工程工期根据土建工程进度，以不影响土建工程进度为准。工期不得延期。如延误工期，则按延误合同工期的天数承担5000元/天的逾期违约金。竣工日期经建设单位、承包人、监理单位验收通过，以分包人送交竣工验收报告的日期为准；如工程整改后通过竣工验收的，实际竣工日期以分包人整改后提请建设单位、承包人、监理单位的验收的日期为准。

四、质量与安全

4.1 质量检查与验收

4.1.1 关于分包工程质量标准的约定： 一次性验收合格。未达到工程质量要求，则分包人必须返修整改到承包人要求的质量标准，并按合同价的5%支付违约金。

4.1.2 分包人送货到施工现场后，必须经建设单位、承包人确认后方可安装。对使用的材料，分包人需按技术标准的规定、建设单位样品要求供应，建设单位、承包人组织有关单位对主要指标进行抽检。建设单位、监理单位及承包人在进户门生产期间将进行跟踪检查，并有权委托质监等部门进行抽验，防止分包人恶意低价竞争，造成工程材料以次充好。对工程材料以次充好的，建设单位、承包人和监理单位有权退货，对不合格的材料责成分包人退换，由此造成的一切损失由分包人负责。产品进场，建设单位、监理单位及承包人按照相关技术标准进行抽检，其费用由分包人承担，若发现不合格，全部退货并要支付合同价5%的违约金及追加一次破坏性试验，其费用仍由分包人承担并承担其它损失 。

4.1.3 安装门框时，门框两侧由分包人负责填灌砂浆，并确保门框不移位不变形。进户门门侧灌浆、嵌缝不到位罚款100元/樘，由于产品质量问题造成承包人及用户损失的，由分包人负责赔偿损失。

4.1.4 隐蔽工程必须经监理工程师、建设单位、承包人派驻代表检查、验收签章后方可进行下一道工序。

4.1.5 验收标准、方法 ：（1）验收标准：按该产品的国家标准验收，如该产品无国家标准的则按行业标准或己经主管部门备案的企业标准验收。（2）对验收不合格产品，分包人应及时调换，由此增加的费用自理。（3）所有产品核对无误后，需供建设单位、承包人、分包人 、监理单位在验收交接单上签字认可。（4）分包人必须提供生产许可证、立品检验报告、信誉卡、售后服务卡等相关资料。

4.1.6分包人在开工前需按承包人要求提供进户门样品，经承包人认可后方能用于本工程,没有得到承包人书面认可的一律不予接受，单价不随样品的花纹、颜色、样式等改变而调整。

五、合同价款及其调整

5.1本合同价款采用 全费用单价合同  。

5.1.1合同价款采用全费用单价合同，包含但不限于完成进户门安装所需的人工、材料（主辅材、五金、 配件、门锁）、机械、运输费、二次搬运费、门框四周灌浆、塞缝、检测费、成品保护、现场经费、各种管理费、利润、税金、包验收通过等全部费用，结算时不作调整。本合同单价不随工程量的增减而调整，工程量按经审定合格的工程量结算。

5.1.2 风险范围：市场风险（包括采用新的验收标准、人工、机械、材料价格波动等）、全费用单价、投标的施工方案、经踏勘后的现场条件、所有变更等造成分包人的风险。

5.1.3 风险费用的计算方法：  /

5.1.4 风险范围以外合同价款调整方法：  /

5.2变更项目清单计价工程量结算方法：

5.2.1 投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的全费用单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由分包人提出适当的变更价格，经承包人审定后执行；

5.2.2 变更增加材料，如未经承包人审核而分包人擅自采购并使用的，结算时承包人不予结算；

5.2.3 所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，逾期不得补报且不得累计补签，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则承包人不予签认；

5.2.4 工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，承包人不予签认。

5.3 工程款支付方式：

5.3.1门框、门全部安装结束后,90日内付至签约合同价的30%；

5.3.2单项工程验收合格及资料归档承包人后,90日内付至签约合同价的50%；

5.3.3单项工程竣工验收合格且审定后90日内付至审定价的70%（分包人在领取工程结算款时应提供审定价剩余全额发票，）；

5.3.4余款（除按审定价3%留存的保修金外）在工程竣工验收合格并审定壹年后90日内付清(无息)；

5.3.5保修金待保修期满后90日内结清（无息）；

5.3.6货款支付形式包括支票、转账支票、银行承兑汇票等。

5.3.7履约保证金在工程竣工后5日内凭收据及合约部、项目部签署意见后无息退还；

5.3.8分包人同意承包人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，分包人需提供合规的增值税专用发票，工程审定后第一次付款需按审定价提供所有尾款增值税专用发票。若分包人延迟或拒绝提供发票，承包人有权延迟或拒绝付款，承包人不承担逾期付款违约责任；

5.3.9分包人在领取工程计量款时应出具合规的增值税专用发票，税率如遇政策性调整，则结算时相应调整税后价。

5.3.10以上合同中约定的各付款时间节点承包人付款的前提条件为业主方按照合同约定支付了承包人相应工程款，若业主方迟延支付进度款项的，承包人有权相应延期付款而不承担延期付款的违约责任。

六、竣工结算

6.1 本工程采用全费用单价方式，在合同实施期间固定不变；工程量按经审定合格的工程量结算。

七、成品保护、工程保修

7.1进户门的成本保护由分包人负责保护至工程竣工验收交付。

7.1.1 保修期贰年。在保修期内，当分包人接到建设单位或物业维修通知后，必须在2小时内到现场免费维修（业主造成的除外），超过2小时，建设单位或者物业自行维修，维修费在保修卡中抵扣支付。

7.1.2 进户门一年内由于产品质量原因被撬、被盗造成业主家庭财产损失的，由分包人承担。

八、其他

8.1材料设备供应

8.1.1 由于分包人采购材料设备的约定：本工程使用的材料均由分包人采购。质量须达到国家现行验收规范及设计要求。分包人须按照要求提供设备和材料，所有设备材料进场前必须经监理单位、建设单位、承包人认可并抽查合格方能进场，一旦发现未经监理单位、建设单位、承包人认可而擅自使用，则材料清退出场并承担相关损失。

九、其他条款

9.1 分包人在施工过程中造成的安全事故由分包人承担。

9.2 分包人须配合对讲系统的安装。

9.3 分包人应严格安装合同约定及招投标文件进行供货、安装及验收，并对其质量负责。提供生产许可证、产品检验报告、信誉卡、售后服务卡等相关资料。材料性能及技术指标应达到招标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

9.4 分包人应根据设计及现场实际情况负责进户门尺寸、安装方式、开启方向等技术问题，如由此造成的损失由分包人承担。

9.5 分包人应在货物到达工地前3天通知承包人推动场地，并负责成品保护，保护期间发生损失，分包人自费予以修复。成品保护至工程竣工验收交付。

9.6 分包人须做好文明施工、安全生产，协调处理好相关单位的关系，服从承包人管理，施工用水电费用由施工单位承担。

9.7 分包人应保持路面清洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在承包人要求的时间内不处理干净的，则由承包人组织人员进行清理，相关费用由分包人承担。

9.8 分包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由分包人承担。

9.9 分包人必须遵守承包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括承包人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），分包人如不执行上述各类文件，视为违约。但会议纪要内容不得作为结算依据，需按承包人要求另行办理签证手续。

9.10 分包人不得以任何理由拒绝承包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则将按相应工作内容造价的5%（并不少于5千元/次）向承包人支付违约金。

9.11 分包人开工后不得以其它任何理由停工怠工影响工期或要求提高结算价格,否则以分包人违约处理,一切后果由分包人方承担,并承担承包人因此造成的误工及相关损失。

9.12 合同一经签订，单方违约按合同金额10%承担违约金。

9.13 其他未尽事宜双方协商解决。

十、相关技术要求：

10.1技术、验收标准及相关规范（包括但不限于）：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《防火门国家标准》GB12955-2015

《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763.1-2001

如国家发布新标准，要求3C认证，则分包人需提供相应的检测报告和相关资料。

以上国家、行业、企业其他的有关标准及规范有更新或矛盾，以最新，较高标准执行。

10.2 进户门技术要求：

10.2.1进户门（防火、防盗安全防卫门）

（1）洞口尺寸详见图纸，防盗门净疏散宽度不小于900。

（2）需符合GB12955-2008《防火门通用技术条件》及其他相关国家、行业的规范。

（3）传热系数复合设计要求，空气声计权隔声量不小于25dB。

（4）门框与门扇的搭接宽度不小于12mm。门扇厚度不小于70mm。

（5）钢板材质：门框厚度2.0mm；门板厚度（外板、内板）1.0mm。

（6）填充材料:填充耐高温门芯板（甲、乙级要求），并应经国家认可的授权检测机构检验达到国标规定的燃烧性能要求及规定的产烟毒性分级要求。

（7）表面处理：表面涂刷油漆，颜色样式见样门确定。

（8）五金要求：满足B12955-2008《防火门通用技术条件》之相关要求。

其中：A、入户门的铰链应为3个。铰链厚度及耐火时间满足规范要求。

- 锁具要求：门锁应是防火锁，门框与门扇间的锁闭点数为6个。主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，锁具应是B级锁，配备防盗钥匙六把和装修钥匙二把。

- 防火猫眼。

10.2.2 进户门（乙级、防盗门）

（1）洞口尺寸详见图纸，防盗门净疏散宽度不小于900。

（2）乙级防盗门，需符合GB17565-2007《防盗安全门技术通用条件》及其他相关国家、行业的规范。

（3）传热系数复合设计要求，空气声计权隔声量不小于25dB。

（4）门框与门扇的搭接宽度不小于12mm。门扇厚度70mm。

（5）钢板材质：门框厚度2.0mm；门板厚度（外板、内板）1.0mm。

（6）填充材料:蜂窝板。

（7）表面处理：表面涂刷油漆，颜色样式见样门确定。

（8）五金要求：锁具满足GB17565-2007《防盗安全门技术通用条件》及GA/T73-94《机械防盗锁》的要求。

其中：A、入户门的铰链应为3个，铰链厚度满足规范要求。

B、锁具要求：框与门扇间的锁闭点数为6个。主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，锁具应是B级锁，配备防盗钥匙六把和装修钥匙二把。

C、猫眼。

十一、经济纠纷解决办法

双方友好协商，如协商不成，向承包人所在地人民法院起诉。

以上条款经双方协商一致同意，本合同一式陆份，承包人叁份，分包人贰份，见证方壹份。双方签字盖章生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

承包人：　　(公章)                         分包人：　　(公章)

常州达辉建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)           法定代表人或其委托代理人：(签字)

纳税人识别号：91320481MA1Q52CE6G            纳税人识别号：

地　　址：新北区新桥商业广场1幢1808室       地　　址：

邮政编码：  213032                          邮政编码：

法定代表人：史荣飞                          法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电　　话：  0519-85105680              　   电　　话：

传　　真：                               　 传　　真：

电子信箱：                              　  电子信箱：

开户银行：江南农村商业银行常州新北支行  　  开户银行：

账　　号：01077012010000018943              账　　号：

见证方：

代理机构（章）：

经办人：                                    电  话：

第五章  评标细则

一、 确定有效投标报价

凡符合招标公告、招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求并且在控制价以下的投标报价（税前价），且投标报价税前单价低于控制价税前单价均为有效投标报价。未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效投标文件。

二、定标原则

本项目采用最低评标价法（税前价），即投标文件满足招标文件全部实质性要求且最终报价（税前价）最低的投标人为中标人。

报价（税前价）相同的，则以抽签方式确定中标人。确定中标人的抽签方式：按照签到顺序先抽顺序签，然后按顺序签抽取“有”“无”签，抽到“有”签的即为中标人。

第六章  附    件

1.投标函

投  标  函

致：常州达辉建设有限公司、常州市常招招标有限公司：

我单位收到贵单位“       号”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.按招标文件规定的各项要求，完成招标文件规定的全部内容。

2.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。

4.我单位愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵单位构有关招标的各项规定。

5.我单位愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我单位承诺：近3年内无行贿犯罪行为或被记录，法定代表人无行贿犯罪记录或自记录之日起超过5年；无因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的情形；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，或未处于投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的状态。

7.我单位承诺：所派注册建造师不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程；注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录但自记录之日起已超过5年。

8.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。

9.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

10.如果我单位中标，我单位愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。

11.我单位研究招标文件后，愿以人民币               元（小写：            元）报价（税前价），按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。

12.我单位保证在收到招标人发出的书面开工后按招标人要求内开工，并在      内竣工，             门框进场安装，整体工期根据土建工程进度，以不影响土建工程进度为准。

13.我单位保证本工程质量达到：                          。

14.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备         （项目负责人）全面负责上述项目管理。

15.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日

2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

3.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

## 4.开标一览表

开标一览表

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价（税前价） |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

5.投标总价封面

投  标  总   价

招   标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                            （单位盖公章）

法定代表人

或其授权人：                          （签字或盖公章）

编  制  人：                   （造价人员签字或盖专用章）

编 制 时 间：

## 6.工程量清单报价表

牡丹和府项目进户门采购、安装工程招标清单

序号; 项目名称; 单位; 工程数量; 税前单价（元）; 含税单价（元）; 税前合价（元）. 一; 1号楼. 1; 钢质防火门【乙级防火入户门(电子对讲安全防卫门)FHM乙1122(洞口尺寸1100*2200);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】; 樘; 92.00. 2; 防盗门【电子对讲安全防卫门HM1122(洞口尺寸1100*2200);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】; 樘; 46.00. 二; 3#楼. 1; 防盗门【钢质入户门HM1222(1200*2250);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】; 樘; 104.00. 三; 4#楼. 1; 钢质防火门【乙级防火入户门FM乙1122(洞口尺寸1100*2200);其他要求须满足验收规范及图纸设计;】; 樘; 96.00. 四; 5#楼. 1; 钢质防火门【乙级防火入户门FHM乙1223(1200*2300);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】; 樘; 6.00. 2; 防盗门【钢质入户门HM1224(1200*2400);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】; 樘; 4.00. 五; 6#楼. 1; 钢质防火门【乙级防火入户门FHM乙1223(1200*2300);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】; 樘; 6.00. 2; 防盗门【钢质入户门HM1224(1200*2400);其他要求须满足验收规范及图纸设计;（子母门）】; 樘; 4.00. 六; 合价; /; /. 含税总价（大写）： ，¥ 元，其中税金： 元，税率 %，税前价： 元. 备注：含门框灌浆等费用，投标人在投标时应自行考虑施工中可能发生的所有费用，费用不另行增加。

## 投标人名称（公章）：

## 法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

## 日期：       年      月      日

7.偏离表

偏 离 表

投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况 | 是否偏离 | 偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

友 情 提 醒

各投标人：

您好！

为了提高贵单位的投标文件的有效性，减少不必要的无效投标，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室

2.投标保证金一定要从投标人账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3.投标文件应按要求密封，电子光盘或U盘单独密封，并在封袋上加盖投标人公章。

4.投标文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。

5.需要提供样品的，请严格按招标文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

6.因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

7.设定最高限价的，超过限价一律废标。

8.请精心仔细审阅招标文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。

最后祝贵单位投标成功！

本招标文件的最终解释权归常州市常招招标有限公司所有。

（全文完）